****

**ТЕХНИЧКИ ОПИС**

 Извршилац услуге се обавезује да врши надзор над организацијом, припремом и реализацијом археолошких радова уз северни зид базилике и два јужна зида. Неопходно је извршити ископавање цркве површине око 260м2 како би се на њој обавили конзерваторско рестаураторски радови. Уз северни зид базилике и оба јужна извршиће се истраживачки радови којим ће се терен откопати до дубине 1 метар, а у јужном делу припрате дубина ће ићи до 2 метра.

Место извршења: Општина Мали Зворник, локалитет Орловине

Наплата обављеног посла стручног надзора ће се вршити у динарима, на основу изведених радова и након испостављања ситуације о изведеним радовима од стране извођача радова (привремених и окончане), применом уговореног процента датог у понуди Извршиоца

Извршилац услуге се обавезује да ће предметне услуге вршити стручно и савесно, у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број: 72/09, 81/09-испр., 64/2010 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), Правилником о садржини и начину вођења стручног надзора („Службени гласник РС“, број 22/2015 и 24/2017), постојећом техничком документацијом, важећим техничким прописима и стандардима, према нормама струке, као и да ће посебно водити рачуна о рационалном трошењу средстава, уз давање Извођачу радова, кроз своје предлоге, најбољих решења, a уз сагласност Наручиоца.

Извршилац услуге се обавезује да ће из реда запослених или ангажованих радника именовати лице за вршење надзора које испуњава законом прописане услове за послове надзора и о томе обавестити Наручиоца и Извођача радова.

Извршилац услуге се обавезује да ће Наручиоца благовремено обавештавати о току радова и да ће благовремено давати техничка решења Извођачу у циљу несметаног извођења и завршетка радова у уговореном року.

Вршење услуга стручног надзора обухвата контролу и квалитет испуњавања уговорених обавеза Извођача радова према Наручиоцу и преузимање одговарајућих мера за реализацију тих обавеза, а посебно обухвата:

- контролу да ли се радови изводе према датој понуди и у складу са закљученим уговором са извођачем радова,

- контролу и оверу количина изведених радова (привремених и окончаних ситуација, рачуна за изведене радове и др),

- контролу и проверу квалитета изведених радова,

- одржавање уговорених рокова, односно контролу да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће Извршилац благовремено обавештавати Наручиоца,

- давање упутства извођачу радова, нарочито у случају одступања од пројекта, као и у случају промене услова градње објекта,

- непосредно учествовање у изради коначног обрачуна и у поступку примопредаје објекта.

Извршилац није овлашћен да, без писмене сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, начину плаћања, измени материјала који се уграђује и обиму неуговорених радова (накнадни, непредвиђени радови и додатни радови).

**Надзор ће се вршити на радовима који су планирани у Плану јавних набавки за 2021. годину:**

**- Стручни надзор над извођењем археолошких радова на остацима средњовековне цркве на локалитету Орловине,**

Рок извршења услуга: 12 месеци од дана потписивања уговора.