ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општинска управа Мали Зворник

Адреса: ул. Краља Петра I бр. 38, 15 318 Мали Зворник

Интернет страница: www.malizvornik.rs

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 404-70 су радови – Израда пројекта и извођење радова на уређењу плаже у Сакару

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора.

- Контакт лице и служба

Лице за контакт: Зоран Бркић, тел: 015/719-5188, локал 124

Е-mail адреса: dragana.markovic@malizvornik.rs

Пријем електронске поште врши се преко Портала Канцеларије за јавне набавке.

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 404-70 су радови:

Израда пројекта и извођење радова на уређењу плаже у Сакару

45262423-израда понтона.

Рок израде пројектно техничке документације: Израда пројектне документације, не дуже од 15 (петнаест) дана од дана потписивања Уговора).
Рок израде и монтаже: најкасније 45 (четрдесет пет) дана од дана овере техничке документације од стране  надлежне институције, односно Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу

Начин  плаћања: - максимално до 45 календарских дана за исплату 30% укупне уговорене вредности посла након испостављеног и овереног рачуна на основу примопредаје Главног пројекта за изградњу  платформе са базеном  оверене од стране  надлежне институције, односно Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу-при Министарству грађевинарства ,саобраћаја и инфраструктуре,

-  максимално до 45 календарских дана за исплату 70% укупне уговорене вредности посла након  пријема радова и издавања потврде од стране  Управе за утврђивање способности бродова за пловидбу

Рок важења понуде: Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.